Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 №  426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па (в редакции от 15.04.2024).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска обнародовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                   И.В. Арсентьев

Туфанов Максим Алексеевич

58-00-29

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Северодвинска

от ____________ № ___________

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па

(в редакции от 15.04.2024)

1. В паспорте муниципальной программы:

1) позицию «Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 
19 424 145,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 11 798 468,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 129 524,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 931 871,2 тыс. рублей;

государственные фонды – 564 282,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 2 026 350,6 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 16 217 160,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 34 523,5 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 1 146 111,4 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2023 год – 3 123 718,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1 333 676,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 096 671,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 335 289,2 тыс. рублей;

государственные фонды – 358 082,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 400 069,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2 506 517,9 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 4 028,5 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 213 103,1 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2024 год – 591 890,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 635,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 492,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 468 762,4 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 949,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 438 998,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 6 465,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 145 478,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2025 год – 460 152,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 578,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 549,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 337 024,5 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 10 365,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 298 439,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 5 870,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 145 478,1 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 460 067,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 578,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 549,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 336 939,5 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 40 380,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 268 339,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 5 870,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 145 478,1 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2027 год – 9 603 916,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5 994 900,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 440 241,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 149 174,7 тыс. рублей;

государственные фонды – 19 600,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 1 344 007,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 8 010 788,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 6 090,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 243 030,7 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.

2028 год – 5 184 400,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 4 450 099,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 243 019,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 304 680,9 тыс. рублей;

государственные фонды – 186 600,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 – 230 580,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 4 694 076,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 6 200,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 253 543,4 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «26,1» заменить цифрами «27,01».

2. В паспорте подпрограммы подраздела 1 «Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» раздела III:

1) позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
2 026 350,6 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11 502,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 450 566,1 тыс. рублей;

государственные фонды – 564 282,5 тыс. рублей.

2023 год – 400 069,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 512,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 34 474,8 тыс. рублей;

государственные фонды – 358 082,5 тыс. рублей.

2024 год – 949,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 949,0 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

2025 год – 10 365,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 10 365,0 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 40 380,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 40 380,0 тыс. рублей;

государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.

2027 год – 1 344 007,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 380,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 324 027,3 тыс. рублей;

государственные фонды – 19 600,0 тыс. рублей.

2028 год – 230 580,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 3 610,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 40 370,0 тыс. рублей;

государственные фонды – 186 600,0 тыс. рублей»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «0,011» заменить цифрами «0,001», цифры «2,7» заменить цифрами «0,1», цифры «0,57» заменить цифрами «0,03».

3. В подразделе 2 «Подпрограмма 2 «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры» раздела III:

1) позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
16 217 160,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 11 607 084,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 312 345,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 297 730,7 тыс. рублей.

2023 год – 2 506 517,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1 306 595,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 934 865,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 265 057,5 тыс. рублей.

2024 год – 438 998,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 438 998,4 тыс. рублей.

2025 год – 298 439,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 298 439,5 тыс. рублей.

2026 год – 268 339,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 268 339,5 тыс. рублей.

2027 год – 8 010 788,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5 923 655,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 292 623,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 794 510,3 тыс. рублей.

2028 год – 4 694 076,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 4 376 834,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 84 857,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 232 385,5 тыс. рублей»;

2) подпункт «с» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«с) мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»;»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В рамках мероприятия 1.01 предусмотрена реализация проекта «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда 
к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска» (приложение 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 1).

Строительство объекта планируется осуществить в 2024–2029 годах 
в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 
в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Планируемый срок ввода 1-го этапа в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2025 года.»;

4) в пункте 14 цифры «2024» заменить цифрами «2027»;

5) в пункте 15 слова «В 2026 году предусмотрено выполнение работ 
по корректировке проектной документации.» исключить;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В рамках мероприятия 1.06 предусмотрена реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 5).

Реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» выполняется в два этапа:

Таблица 5

| Наименование | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| I этап: берегоукрепление |  |  |
| протяженность участка берегоукрепления | пог. м | 1862,81 |
| 1 очередь I этапа строительства | пог. м | 737,81 |
| 2 очередь I этапа строительства | пог. м | 1125,00 |
| II этап: устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, строительство очистных сооружений, благоустройство набережной |  |  |
| протяженность участка дороги | пог. м | 1633 |
| 1 очередь II этапа строительства | пог. м | 732,0 |
| 2 очередь II этапа строительства | пог. м | 901,0 |

На 2023–2024 годы проводится корректировка проектной документации. В 2025–2027 годах в рамках 1 очереди запланировано строительство участка автомобильной дороги по набережной реки Кудьма.»;

7) в пункте 18 слова «В 2026 году предусмотрено выполнение работ 
по корректировке проектной документации.» исключить;

8) в пункте 19 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

9) в пункте 22 цифры «2026» заменить цифрами «2027»;

10) в пункте 24 слова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «Развитие транспортной системы», слова «IV квартал 2025 года» заменить словами «IV квартал 2027 года»;

11) в пункте 30 слова «2026 год» заменить словами «2026–2027 годы»;

12) подпункт «в» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«в) мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн 
с внеплощадочными инженерными сетями»;»;

13) подпункт «з» пункта 33 исключить;

14) в пункте 34 слова «IV квартал 2027 года» заменить словами 
«IV квартал 2028 года»;

15) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. В рамках мероприятия 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн 
с внеплощадочными инженерными сетями» предусмотрено строительство бассейна на стадионе «Север» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 15). Объект включен 
в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области». Строительство 
бассейна запланировано в период до 2027 года при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов. Срок ввода 
в эксплуатацию – III квартал 2027 года.»;

16) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В рамках мероприятия 2.07 запланирована разработка проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования 
в квартале 167 г. Северодвинска.»;

17) в пункте 41 цифры «1.13–1.21» заменить цифрами «1.14–1.22».

4. В паспорте подпрограммы подраздела 3 «Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» раздела III:

1) позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 34 523,5 тыс. рублей, 
в том числе:

областной бюджет – 1 245,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 33 278,5 тыс. рублей.

2023 год – 4 028,5 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1 245,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 783,5 тыс. рублей.

2024 год – 6 465,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 465,0 тыс. рублей.

2025 год – 5 870,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 870,0 тыс. рублей.

2026 год – 5 870,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 870,0 тыс. рублей.

2027 год – 6 090,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 090,0 тыс. рублей.

2028 год – 6 200,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 200,0 тыс. рублей»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «0,22» заменить цифрами «0,23».

5. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации» паспорта подпрограммы подраздела 4 «Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» раздела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
1 146 111,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 191 383,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 804 431,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 150 295,9 тыс. рублей.

2023 год – 213 103,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 27 080,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 153 048,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 32 973,4 тыс. рублей.

2024 год – 145 478,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 635,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 492,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 350,0 тыс. рублей.

2025 год – 145 478,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 578,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 549,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 350,0 тыс. рублей.

2026 год – 145 478,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6 578,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 549,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 350,0 тыс. рублей.

2027 год – 243 030,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 71 245,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 147 238,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 24 547,1 тыс. рублей.

2028 год – 253 543,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 73 265,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 154 552,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 25 725,4 тыс. рублей».

6. Пункт 67 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области»;

д) административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений 
об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения».».

7. Пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Выполнение мероприятий 3.01, 3.04 и административных 
мероприятий 3.02, 3.05 осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области»;

законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями»;

распоряжением Администрации Северодвинска от 18.07.2022 
№ 157-ра «Об утверждении порядка взаимодействия органов Администрации Северодвинска по исполнению государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда, контроля за их сохранностью, помещений маневренного фонда 
и дополнительной меры социальной поддержки в виде жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».

В качестве альтернативного способа обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями введена дополнительная мера социальной поддержки в виде жилищного сертификата. Сертификат обеспечивает право на однократное предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного 
на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

Мероприятие 3.01 реализуется в соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, не обеспеченным жилыми помещениями, утвержденным постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 11.09.2023 № 35-п.

Мероприятие 3.04 реализуется в соответствии с Порядком предоставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 05.05.2022 
№ 285-пп.

Субвенции из областного бюджета местному бюджету 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа предоставляются в рамках подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.

Мероприятие 3.03 реализуется в соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 26.05.2011 № 63 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Северодвинска», решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2012 № 64 «Об утверждении перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск».

Объем финансирования подпрограммы 4 носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.».

8. Таблицу 6 раздела IV дополнить строкой следующего содержания:

«

| Мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья» | Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска |
| --- | --- |

».

9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

|  | - «Приложение 1 - к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па |
| --- | --- |

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- целевых показателей муниципальной программы Северодвинска

- «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

- Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

- Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

| Наименование целевого показателя | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | базовый 2021 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м, не менее | 84 689,000 | 51 126,000 | 112 504,000 | 84 881,000 | 132 951,000 | 40 000,000 | 40 000,000 |
| Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 24,780 | 29,540 | 30,320 | 30,980 | 31,960 | 27,010 | 27,320 |
| Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 1,980 | 1,880 | 1,820 | 1,760 | 1,660 | 1,720 | 1,670 |
| Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | процентов | 0,600 | 2,100 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | процентов | 22,050 | 18,290 | 17,610 | 23,440 | 23,440 | 27,780 | 30,000 |
| Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 37,800 | 38,700 | 39,600 | 40,300 | 41,400 | 40,000 | 40,300 |
| Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | единиц | 3,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 14,000 | 19,000 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 0,040 | 0,035 | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,012 |
| Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | процентов | 7,900 | 10,800 | 0,100 | 2,800 | 1,700 | 5,500 | 5,300 |
| Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | процентов | 3,280 | 1,140 | 0,030 | 0,590 | 0,610 | 0,610 | 0,620 |
| Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | процентов | 12,400 | 11,100 | 5,600 | 12,600 | 14,400 | 12,700 | 9,200 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | км/га | 2,150 | 2,030 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,220 | 2,250 |
| Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,612 | 0,735 | 0,591 | 0,599 | 0,607 | 0,616 | 0,624 |
| Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | процентов | 118,300 | 118,400 | 128,000 | 128,100 | 128,200 | 118,800 | 118,900 |
| Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры» | единиц | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» | процентов | 3,900 | 3,400 | 2,900 | 2,400 | 1,900 | 1,500 | 1,000 |
| Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Задача 2 «Реализация градостроительной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м | 0,460 | 0,330 | 0,720 | 0,550 | 0,860 | 0,230 | 0,230 |
| Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 0,131 | 1,796 | 0,705 | 0,644 | 0,647 | 0,566 | 0,568 |
| Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска» | процентов | 0,030 | 0,310 | 0,120 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске» | процентов | 0,106 | 0,088 | 0,078 | 0,111 | 0,112 | 0,098 | 0,098 |
| Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | процентов | 47,900 | 44,800 | 50,000 | 48,300 | 48,300 | 48,400 | 48,500 |
| Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | процентов | 3,600 | 2,600 | 5,000 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,300 |
| Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | процентов | 100,000 | 66,700 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» | процентов | 24,200 | 55,300 | 30,300 | 27,100 | 32,400 | 86,700 | 97,500 |
| Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска» | процентов | 0,088 | 0,060 | 0,063 | 0,055 | 0,046 | 0,025 | 0,023 |

».

10. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па |
| --- | --- |

Характеристика муниципальной программы Северодвинска

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

Соисполнители:

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

| Аналитический код |  |  |  |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Значение | Год достижения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | тыс. рублей | 3 123 718,8 | 591 890,4 | 460 152,6 | 460 067,6 | 9 603 916,4 | 5 184 400,1 | 19 424 145,9 | 2028 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 333 676,1 | 6 635,4 | 6 578,4 | 6 578,4 | 5 994 900,5 | 4 450 099,4 | 11 798 468,2 | 2028 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 096 671,0 | 116 492,6 | 116 549,7 | 116 549,7 | 440 241,2 | 243 019,8 | 2 129 524,0 | 2028 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 335 289,2 | 468 762,4 | 337 024,5 | 336 939,5 | 3 149 174,7 | 304 680,9 | 4 931 871,2 | 2028 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 358 082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 600,0 | 186 600,0 | 564 282,5 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 3 123 718,8 | 591 890,4 | 460 152,6 | 460 067,6 | 9 603 916,4 | 5 184 400,1 | 19 424 145,9 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 333 676,1 | 6 635,4 | 6 578,4 | 6 578,4 | 5 994 900,5 | 4 450 099,4 | 11 798 468,2 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 096 671,0 | 116 492,6 | 116 549,7 | 116 549,7 | 440 241,2 | 243 019,8 | 2 129 524,0 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 335 289,2 | 468 762,4 | 337 024,5 | 336 939,5 | 3 149 174,7 | 304 680,9 | 4 931 871,2 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 358 082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 600,0 | 186 600,0 | 564 282,5 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м, не менее | 51 126,000 | 112 504,000 | 84 881,000 | 132 951,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 29,540 | 30,320 | 30,980 | 31,960 | 27,010 | 27,320 | 27,320 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 1,880 | 1,820 | 1,760 | 1,660 | 1,720 | 1,670 | 1,670 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | процентов, не менее | 2,100 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | процентов | 18,290 | 17,610 | 23,440 | 23,440 | 27,780 | 30,000 | 30,000 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 38,700 | 39,600 | 40,300 | 41,400 | 40,000 | 40,300 | 40,300 | 2028 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | единиц | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | тыс. рублей | 400 069,3 | 949,0 | 10 365,0 | 40 380,0 | 1 344 007,3 | 230 580,0 | 2 026 350,6 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 7 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 3 610,0 | 11 502,0 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 34 474,8 | 949,0 | 10 365,0 | 40 380,0 | 1 324 027,3 | 40 370,0 | 1 450 566,1 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 358 082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 600,0 | 186 600,0 | 564 282,5 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» | тыс. рублей | 300 188,5 | 599,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 1 323 677,3 | 210 250,0 | 1 884 714,8 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 558,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 230,0 | 8 788,7 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 34 202,6 | 599,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 1 323 677,3 | 40 020,0 | 1 448 498,9 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 260 427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 000,0 | 427 427,2 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 0,035 | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | процентов | 10,800 | 0,100 | 2,800 | 1,700 | 5,500 | 5,300 | 5,300 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | тыс. рублей | 300 188,5 | 599,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 1 323 677,3 | 210 250,0 | 1 884 714,8 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 558,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 230,0 | 8 788,7 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 34 202,6 | 599,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 1 323 677,3 | 40 020,0 | 1 448 498,9 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 260 427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 000,0 | 427 427,2 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов в год» | единиц | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Мощность многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году в рамках мероприятия» | кв. м | 5 496,440 | 0,000 | 2 400,000 | 2 300,000 | 11 738,000 | 2 100,000 | 24 034,440 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество заключений технологического и ценового аудита» | единиц | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2024 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество отчетов, направленных в Правительство Архангельской области» | единиц | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 72,000 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | тыс. рублей | 99 880,8 | 350,0 | 365,0 | 380,0 | 20 330,0 | 20 330,0 | 141 635,8 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 953,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 2 713,3 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 272,2 | 350,0 | 365,0 | 380,0 | 350,0 | 350,0 | 2 067,2 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 97 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 600,0 | 19 600,0 | 136 855,3 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | процентов | 1,140 | 0,030 | 0,590 | 0,610 | 0,610 | 0,620 | 0,620 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | процентов | 11,100 | 5,600 | 12,600 | 14,400 | 12,700 | 9,200 | 9,200 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | тыс. рублей | 99 648,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 980,0 | 19 980,0 | 139 608,2 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 953,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 2 713,3 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 2023 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | Государственные фонды | тыс. рублей | 97 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 600,0 | 19 600,0 | 136 855,3 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений» | кв. м | 851,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 1 851,870 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» | тыс. рублей | 232,6 | 350,0 | 365,0 | 380,0 | 350,0 | 350,0 | 2 027,6 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 232,6 | 350,0 | 365,0 | 380,0 | 350,0 | 350,0 | 2 027,6 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения» | единиц | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 29,000 | 2028 |
| G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | тыс. рублей | 2 506 517,9 | 438 998,4 | 298 439,5 | 268 339,5 | 8 010 788,4 | 4 694 076,7 | 16 217 160,4 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 306 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 923 655,0 | 4 376 834,1 | 11 607 084,4 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 934 865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292 623,1 | 84 857,1 | 1 312 345,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 265 057,5 | 438 998,4 | 298 439,5 | 268 339,5 | 1 794 510,3 | 232 385,5 | 3 297 730,7 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» | тыс. рублей | 2 177 201,7 | 176 962,8 | 99 344,7 | 68 339,5 | 5 354 391,4 | 3 813 657,0 | 11 689 897,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 306 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 834 222,8 | 3 515 982,8 | 9 656 800,9 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 668 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 753,3 | 68 167,1 | 967 628,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 201 898,2 | 176 962,8 | 99 344,7 | 68 339,5 | 289 415,3 | 229 507,1 | 1 065 467,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | км/га | 2,030 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,220 | 2,250 | 2,250 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,735 | 0,591 | 0,599 | 0,607 | 0,616 | 0,624 | 0,624 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 210,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 203 003,6 | 203 726,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 943,5 | 198 943,5 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 857,1 | 3 857,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 210,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 926,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Протяженность линии уличного освещения» | м | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Площадь земельного участка для строительства 1-го этапа автомобильной дороги» | тысяч квадратных километров | 0,000 | 0,000 | 51,235 | 0,000 | 0,000 | 51,235 | 51,235 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Проектирование и строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164 г. Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Площадь территории, на которой выполняются работы в соответствии с контрактом» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,500 | 89,500 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)» | тыс. рублей | 21 597,5 | 87 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 764,9 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21 597,5 | 87 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 764,9 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Протяженность участка строительных работ по реконструкции просп. Победы» | пог. м | 651,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 651,370 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Протяженность участка просп. Победы, введенного в эксплуатацию» | пог. м | 0,000 | 651,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 651,370 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 510,8 | 7 960,5 | 197,0 | 0,0 | 1 418 213,8 | 0,0 | 1 426 882,1 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 389 849,5 | 0,0 | 1 389 849,5 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 946,1 | 0,0 | 26 946,1 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 510,8 | 7 960,5 | 197,0 | 0,0 | 1 418,2 | 0,0 | 10 086,5 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество исполненных постановлений суда» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Протяженность сетей ливневой канализации в районе Приморского бульвара» | пог. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 982,000 | 0,000 | 2 982,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации в районе Приморского бульвара» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 4 «Количество соглашений о предоставлении межбюджетного трансферта» | единиц | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Мероприятие 1.05 «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372 218,3 | 372 218,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 913,9 | 357 913,9 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 939,2 | 6 939,2 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 365,2 | 7 365,2 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Площадь отведенного участка для строительства коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской» | тысяч кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 18,200 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 3 «Протяженность сетей ливневой канализации по ул. Октябрьской» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 866,000 | 1 866,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» | тыс. рублей | 0,0 | 8 860,0 | 58 358,3 | 51 071,5 | 122 060,5 | 127 919,4 | 368 269,7 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 8 860,0 | 58 358,3 | 51 071,5 | 122 060,5 | 127 919,4 | 368 269,7 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 3 «Площадь земельного участка, предоставленного для строительства автомобильной дороги по набережной реки Кудьма» | тысяч кв. м | 0,000 | 0,000 | 25,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,167 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 4 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка, автомобильной дороги по набережной реки Кудьма» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 277,000 | 0,000 | 0,000 | 277,000 | 2026 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 1 310 024,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 310 024,9 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 306 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 306 595,3 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 429,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 429,6 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Протяженность реконструированной дороги» | км | 2,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,916 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |  | Мероприятие 1.08 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 430 899,1 | 2 197 918,9 | 3 628 818,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 387 581,1 | 2 153 960,5 | 3 541 541,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 902,1 | 41 760,5 | 68 662,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 415,9 | 2 197,9 | 18 613,8 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 2 «Площадь участка, подлежащего вертикальной планировке» | тысяч кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,900 | 0,000 | 223,900 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 3 «Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 496,000 | 2 496,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» | тыс. рублей | 39 093,9 | 2 459,1 | 0,0 | 16 750,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 70 303,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 39 093,9 | 2 459,1 | 0,0 | 16 750,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 70 303,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство наружных сетей электроснабжения» | единиц | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 2 «Протяженность наружных сетей электроснабжения» | пог. м | 9 250,000 | 1 466,000 | 0,000 | 1 700,000 | 1 600,000 | 1 500,000 | 15 516,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 3 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей водоснабжения» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 4 «Протяженность наружных сетей водопровода» | пог. м | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 5 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей ливневой канализации» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры» | тыс. рублей | 11 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 21 768,4 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 11 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 21 768,4 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках исполнения решений суда, вступивших в законную силу» | единиц | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Мероприятие 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» | тыс. рублей | 4 879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267 000,0 | 271 879,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 660,0 | 261 660,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 073,0 | 5 073,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 4 879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 5 146,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Протяженность пешеходных мостов» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,000 | 112,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство пешеходных мостов» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | Мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 390,8 | 0,0 | 69 390,8 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 390,8 | 0,0 | 69 390,8 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 1 «Количество установленных декоративных композиций» | штук | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории» | тыс. рублей | 103 034,2 | 50 000,0 | 40 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193 097,6 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 35 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 107,3 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 67 926,9 | 50 000,0 | 40 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 990,3 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Количество установленных объектов» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 2 «Площадь земельного участка, на котором выполнено благоустройство в соответствии с контрактом» | тысяч кв. м | 0,000 | 27,522 | 27,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,522 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Мероприятие 1.14 «Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 4 891,7 | 213,0 | 518,0 | 1 493 693,7 | 0,0 | 1 499 316,4 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 329 287,7 | 0,0 | 1 329 287,7 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162 800,4 | 0,0 | 162 800,4 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 4 891,7 | 213,0 | 518,0 | 1 605,6 | 0,0 | 7 228,3 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной» | штук | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 2 «Площадь участка, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 1 868,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 868,0 | 2025 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 3 «Количество установок очистки» | штук | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2026 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 4 «Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги» | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 1,700 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | Мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 683 015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683 015,1 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 633 600,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633 600,9 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 49 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 414,2 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | Показатель 1 «Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги» | км | 1,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,534 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | Мероприятие 1.16 «Создание объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Ненокса» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 282,0 | 0,0 | 24 282,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 282,0 | 0,0 | 24 282,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство моста через р. Ненокса на ул. Октябрьской в с. Ненокса» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | Показатель 2 «Количество выполненных инженерных изысканий в целях определения точек создания источников питьевой воды на территории с. Ненокса» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | Показатель 3 «Протяженность построенных сетей уличного освещения на территории с. Ненокса» | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |  | Мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда» | тыс. рублей | 3 202,8 | 15 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 616,9 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 202,8 | 15 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 616,9 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |  | Показатель 2 «Протяженность участка работ 1-го этапа строительства пешеходного перехода» | пог. м | 0,000 | 96,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,600 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Мероприятие 1.18 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 916,4 | 0,0 | 304 916,4 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291 958,1 | 0,0 | 291 958,1 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 660,4 | 0,0 | 5 660,4 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 297,9 | 0,0 | 7 297,9 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию дороги» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 925,900 | 0,000 | 925,900 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | Мероприятие 1.19 «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 270 412,7 | 275 912,7 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 004,5 | 265 004,5 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 137,8 | 5 137,8 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 270,4 | 5 770,4 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | Показатель 2 «Площадь земельного участка, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом» | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,795 | 0,795 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | Мероприятие 1.20 «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы)» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 448,0 | 284 184,1 | 424 632,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 799,1 | 278 500,4 | 408 299,5 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 516,5 | 5 399,5 | 7 916,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 132,4 | 284,2 | 8 416,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на реконструкцию Набережной Александра Зрячева» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию набережной» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 359,000 | 735,000 | 1 094,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Мероприятие 1.21 «Проектирование и строительство автомобильных дорог на территории квартала 187 (арктический гектар)» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318 987,1 | 0,0 | 318 987,1 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305 747,3 | 0,0 | 305 747,3 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 927,8 | 0,0 | 5 927,8 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 312,0 | 0,0 | 7 312,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильных дорог на территории квартала 187» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию дороги» | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Мероприятие 1.22 «Проектирование автомобильной дороги по бульвару Строителей от ул. Ломоносова до ул. Советских Космонавтов» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильной дороги по бульвару Строителей от ул. Ломоносова до ул. Советских Космонавтов» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | Мероприятие 1.23 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства» | тыс. рублей | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | Показатель 1 «Количество полученных технических паспортов» | единиц | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» | тыс. рублей | 329 316,2 | 262 035,6 | 199 094,8 | 200 000,0 | 2 656 397,0 | 880 419,7 | 4 527 263,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089 432,2 | 860 851,3 | 1 950 283,5 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 266 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 869,8 | 16 690,0 | 344 716,7 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 63 159,3 | 262 035,6 | 199 094,8 | 200 000,0 | 1 505 095,0 | 2 878,4 | 2 232 263,1 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | процентов | 118,400 | 128,000 | 128,100 | 128,200 | 118,800 | 118,900 | 118,900 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры» | единиц | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 087,5 | 280 890,1 | 395 977,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 785,7 | 275 272,3 | 388 058,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 186,7 | 5 336,9 | 7 523,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,1 | 280,9 | 396,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь отведенного земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 225,000 | 0,000 | 3 225,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Строительный объем введенного в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса» | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 943,100 | 14 943,100 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 0,0 | 6 880,5 | 199 094,8 | 200 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 205 975,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392 000,0 | 392 000,0 | 784 000,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 15 200,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 6 880,5 | 199 094,8 | 200 000,0 | 400,0 | 400,0 | 406 775,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом на строительство кладбища» | га | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 11,500 | 11,400 | 11,400 | 37,900 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство кладбища» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями» | тыс. рублей | 1 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 060 531,3 | 0,0 | 2 061 984,2 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505 483,9 | 0,0 | 505 483,9 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 548,3 | 0,0 | 50 548,3 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 504 499,1 | 0,0 | 1 505 952,0 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Площадь отведенного участка, на котором выполнены подготовительные работы для строительства спортивного комплекса» | тысяч кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Площадь застройки» | тысяч кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,190 | 0,000 | 4,190 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество комплектов откорректированной сметной документации на строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 778,2 | 197 529,6 | 278 307,8 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 162,6 | 193 579,0 | 272 741,6 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 534,8 | 3 753,1 | 5 287,9 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 197,5 | 278,3 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь отведенного участка для реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 787,000 | 0,000 | 2 787,000 | 2027 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Строительный объем здания» | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 225,600 | 16 225,600 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса» | тыс. рублей | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса» | единиц | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» | тыс. рублей | 327 463,3 | 254 755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582 218,4 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 266 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 156,9 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 61 306,4 | 254 755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316 061,5 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Площадь земельного участка для строительства здания крытой ледовой арены» | кв. м | 23 374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 374,000 | 2023 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Строительный объем здания крытой ледовой арены» | куб. м | 0,000 | 35 916,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35 916,300 | 2024 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | Мероприятие 2.07 «Проектирование учреждения дополнительного образования в квартале 167 г. Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2028 |
| G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | тыс. рублей | 4 028,5 | 6 465,0 | 5 870,0 | 5 870,0 | 6 090,0 | 6 200,0 | 34 523,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 245,0 | 2023 |
| G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 783,5 | 6 465,0 | 5 870,0 | 5 870,0 | 6 090,0 | 6 200,0 | 33 278,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 600,0 | 3 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 16 200,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 600,0 | 3 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 16 200,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» | процентов | 3,400 | 2,900 | 2,400 | 1,900 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество документов, направленных в Правительство Архангельской области» | штук | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов» | тыс. рублей | 600,0 | 3 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 16 200,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 600,0 | 3 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 16 200,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов» | единиц | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Реализация градостроительной политики» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м, не менее | 0,330 | 0,720 | 0,550 | 0,860 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 1,796 | 0,705 | 0,644 | 0,647 | 0,566 | 0,568 | 0,568 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год)» | единиц | 30,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год)» | единиц | 30,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)» | единиц | 130,000 | 172,000 | 174,000 | 176,000 | 178,000 | 180,000 | 180,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 3 428,5 | 2 865,0 | 2 870,0 | 2 870,0 | 3 090,0 | 3 200,0 | 18 323,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 245,0 | 2023 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 183,5 | 2 865,0 | 2 870,0 | 2 870,0 | 3 090,0 | 3 200,0 | 17 078,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска» | процентов | 0,310 | 0,120 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» | тыс. рублей | 3 421,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 17 921,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 245,0 | 2023 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 176,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 16 676,0 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости» | единиц | 40,000 | 58,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 342,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» | единиц | 70,000 | 58,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 372,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на размещение объекта» | единиц | 110,000 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 | 106,000 | 620,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов» | единиц | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 770,000 | 780,000 | 790,000 | 4 590,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» | тыс. рублей | 7,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 402,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 402,5 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество вступивших в силу решений суда, в соответствии с которыми осуществляется реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | тыс. рублей | 213 103,1 | 145 478,0 | 145 478,1 | 145 478,1 | 243 030,7 | 253 543,4 | 1 146 111,4 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 27 080,8 | 6 635,4 | 6 578,4 | 6 578,4 | 71 245,5 | 73 265,3 | 191 383,8 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 153 048,9 | 116 492,6 | 116 549,7 | 116 549,7 | 147 238,1 | 154 552,7 | 804 431,7 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32 973,4 | 22 350,0 | 22 350,0 | 22 350,0 | 24 547,1 | 25 725,4 | 150 295,9 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» | тыс. рублей | 78 917,9 | 14 770,0 | 14 770,0 | 14 770,0 | 92 322,0 | 95 600,7 | 311 150,6 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 27 080,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 128 080,8 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 22 338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 100,0 | 27 600,0 | 76 038,6 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 29 498,5 | 14 770,0 | 14 770,0 | 14 770,0 | 16 222,0 | 17 000,7 | 107 031,2 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске» | процентов | 0,088 | 0,078 | 0,111 | 0,112 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | процентов | 44,800 | 50,000 | 48,300 | 48,300 | 48,400 | 48,500 | 48,500 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов» | единиц | 85,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 385,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество списков» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» | тыс. рублей | 78 917,9 | 14 770,0 | 14 770,0 | 14 770,0 | 92 322,0 | 95 600,7 | 311 150,6 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 27 080,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 128 080,8 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 22 338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 100,0 | 27 600,0 | 76 038,6 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 29 498,5 | 14 770,0 | 14 770,0 | 14 770,0 | 16 222,0 | 17 000,7 | 107 031,2 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат» | единиц | 60,000 | 53,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 413,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» | тыс. рублей | 3 474,9 | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 8 325,1 | 8 724,7 | 43 264,7 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 474,9 | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 8 325,1 | 8 724,7 | 43 264,7 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | процентов | 2,600 | 5,000 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,300 | 7,300 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | процентов | 66,700 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья» | тыс. рублей | 3 474,9 | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 8 325,1 | 8 724,7 | 43 264,7 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 474,9 | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 8 325,1 | 8 724,7 | 43 264,7 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета» | единиц | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 43,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество договоров социального найма» | единиц | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | тыс. рублей | 130 710,3 | 123 128,0 | 123 128,1 | 123 128,1 | 142 383,6 | 149 218,0 | 791 696,1 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 6 635,4 | 6 578,4 | 6 578,4 | 21 245,5 | 22 265,3 | 63 303,0 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 130 710,3 | 116 492,6 | 116 549,7 | 116 549,7 | 121 138,1 | 126 952,7 | 728 393,1 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» | процентов | 55,300 | 30,300 | 27,100 | 32,400 | 86,700 | 97,500 | 97,500 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска» | процентов | 0,060 | 0,063 | 0,055 | 0,046 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | тыс. рублей | 124 530,4 | 17 452,1 | 17 452,2 | 17 452,2 | 32 597,8 | 34 117,1 | 243 601,8 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 6 635,4 | 6 578,4 | 6 578,4 | 21 245,5 | 22 265,3 | 63 303,0 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 124 530,4 | 10 816,7 | 10 873,8 | 10 873,8 | 11 352,3 | 11 851,8 | 180 298,8 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)» | единиц | 58,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 10,000 | 92,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проектов муниципальных правовых актов (в год)» | единиц | 49,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья» | тыс. рублей | 6 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 179,9 | 2023 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 6 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 179,9 | 2023 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество приобретенных жилых помещений» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |  | Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области» | тыс. рублей | 0,0 | 105 675,9 | 105 675,9 | 105 675,9 | 109 785,8 | 115 100,9 | 541 914,4 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 105 675,9 | 105 675,9 | 105 675,9 | 109 785,8 | 115 100,9 | 541 914,4 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, реализовавших право на социальную выплату, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом, на приобретение жилого помещения в собственность детей-сирот» | единиц | 0,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 44,000 | 46,000 | 219,000 | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения» | да/нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения» | единиц | 0,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 44,000 | 46,000 | 219,000 | 2028 |
| G | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028 |
| G | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1. Административные мероприятия | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028 |
| G | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 2028 |
| G | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| G | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество направленных заявок» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |

– указана классификация источников финансирования:

1 – федеральный бюджет; 2 – областной бюджет; 3 – местный бюджет; 4 – внебюджетные источники; 5 – государственные фонды.

».

9. В приложении 5:

1) перечень паспортов инвестиционных проектов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» изложить 
в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

паспортов инвестиционных проектов муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |  |
| 1. Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска | 2015–2029 годы |
| 2. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морского в г. Северодвинске (II этап) | 2021–2024 годы |
| 3. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | 2012–2027 годы |
| 4. Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске | 2017–2028 годы |
| 5. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очередь берегоукрепительных сооружений) | 2014–2029 годы |
| 6. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | 2011–2023 годы |
| 7. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории) | 2015–2028 годы |
| 8. Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема | 2021–2028 годы |
| 9. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области | 2012–2027 годы |
| 10. Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области | 2021–2023 годы |
| 11. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске | 2015–2027 годы |
| 12. Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области | 2016–2028 годы |
| 13. Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы) | 2012–2028 годы |
| 14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области | 2021–2028 годы |
| 15. Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями | 2023–2027 годы |
| 16. Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» | 2021–2028 годы |
| 17. Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области | 2022–2024 годы |

»;

2) строки 8–10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному 
кварталу 175 г. Северодвинска» изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 1 429,730 млн рублей – в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2015–2029 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2024 | 2025 | 2028 | 2029 |
|  |  | Всего | 1 429,7 | 8,8 | 209,7 | 512,8 | 203,0 | 495,4 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 1 391,7 |  | 205,3* | 502,0* | 198,9* | 485,5* |
|  |  | областной бюджет | 27,8 |  | 4,2* | 10,3 | 3,9* | 9,4* |
|  |  | местный бюджет | 10,2 | 8,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |

»;

3) в паспорте инвестиционного проекта «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морского 
в г. Северодвинске (II этап)»:

строки 8–10 изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 110,312 млн рублей в ценах соответствующих лет (2023–2024 годов строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2021–2024 годы |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023 | 2024 |
|  |  | Всего | 110,3 | 1,5 | 21,6 | 87,2 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 110,3 | 1,5 | 21,6 | 87,2 |

»;

примечание исключить;

4) строки 8–10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 1 429,586 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2012–2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
|  |  | Всего | 1 429,6 | 3,2 | 0 | 8 | 0,2 | 1 418,2 |
|  |  | федераль-ный бюджет* | 1 389,9 |  |  |  |  | 1 389,9 |
|  |  | областной бюджет* | 26,9 |  |  |  |  | 26,9 |
|  |  | местный бюджет | 12,8 | 3,2 | 0 | 8 | 0,2 | 1,4 |

»;

5) строку 10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска 
по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске» изложить в следующей редакции:

«

| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наименование | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 374,6 | 2,4 | 0 | 0 | 372,2 |

|  |  | федеральный бюджет* | 357,9 |  |  |  | 357,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет* | 6,9 |  |  |  | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 9,8 | 2,4 | 0 | 0 | 7,4 |

»;

6) в паспорте инвестиционного проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очередь берегоукрепительных сооружений) |
| --- | --- | --- |

»;

строку 10 изложить в следующей редакции:

«

| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | млн рублей | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2024–2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 659,9 | 275,0 | 67,2 | 51,1 | 122,1 | 127,9 | 16,6 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 659,9 | 275,0 | 67,2 | 51,1 | 122,1 | 127,9 | 16,6 |

»;

строку 11 изложить в следующей редакции:

«

| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяженность участка берегоукрепления I очереди строительства – 738 метров; строительная длина автомобильной дороги I очереди строительства – 732 метра |
| --- | --- | --- |

»;

7) в паспорте инвестиционного проекта «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»:

строки 6–10 изложить в следующей редакции:

«

| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 19.06.2023 № 04-01-04/30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.06.2023 № 29-1-1-2-033754-2023 |  |  |  |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 3 498,961 млн рублей в ценах соответствующих лет (2019–2023 годов строительства с учетом ранее понесенных затрат) |  |  |  |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2011–2023 годы |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наиме-нование | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023 |
|  |  | Всего | 3 499,0 | 2 189,0 | 1 310,0 |
|  |  | феде-ральный бюджет | 3 406,6 | 2 100,0 | 1 306,6 |
|  |  | Областной бюджет | 23,1 | 23,1 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 69,3 | 65,9 | 3,4 |

»;

примечание исключить;

8) строку 10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)» изложить 
в следующей редакции:

«

| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023–2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 3 633,3 | 4,5 | 0 | 0 | 1 430,9 | 2 197,9 |
|  |  | федераль-ный бюджет* | 3 541,6 |  |  |  | 1 387,6 | 2 154 |
|  |  | областной бюджет* | 68,6 |  |  |  | 26,9 | 41,7 |
|  |  | местный бюджет | 23,1 | 4,5 | 0 | 0 | 16,4 | 2,2 |

»;

9) паспорт инвестиционного проекта «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений  в г. Северодвинске» изложить в следующей редакции:

«9. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева 
до рефулерного озера в г. Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение бесперебойного движения транспортных средств вдоль территории Восточного жилого района, оптимизация системы очистки ливневых стоков до показателей гигиенических нормативов в районе ул. Железнодорожной |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области, Правительство Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | В настоящее время развитие (застройка) Восточного жилого района города Северодвинска сдерживается из-за несоответствия одной из основных магистралей города – улицы Железнодорожной – современным стандартам. Кроме этого, существующая автомобильная дорога по ул. Железнодорожной не имеет организованного водоотвода, что вызывает необходимость постоянного ремонта. В целях исполнения Поручений Президента Российской Федерации от 30.07.2012 № Пр-2026 и от 21.05.2013 № Пр-189 Администрацией Северодвинска разработана проектная документация по объекту «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектом предусматривается: реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной до четырех полос (по две полосы движения в каждом направлении) с разделительным островком; устройство тротуаров вдоль ул. Железнодорожной; реконструкция наружного освещения; устройство магистрального коллектора ливневой канализации вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера; устройство очистных сооружений в районе рефулерного озера. В 2020 году проведена актуализация сметной документации. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 11.01.2021 № 29-1-1-2-000350-2021. В настоящее время Администрацией Северодвинска завершается корректировка проектной документации с целью приведения документации в соответствие с действующими нормами и правилами. В рамках корректировки изменено наименование объекта. Наименование после корректировки проекта: «Реконструкция улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области». |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 1 499,316 млн рублей в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2012–2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | Всего | 1 499,3 |  |  |  |  | 1 493,7 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 1 329,3 |  |  |  |  | 1 329,3 |
|  |  | областной бюджет | 162,8 |  |  |  |  | 162,8 |
|  |  | местный бюджет | 7,2 |  | 4,9 | 0,2 | 0,5 | 1,6 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количественные показатели показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяженность сетей ливневой канализации – 2 919 пог. м; общая строительная длина дороги – 1724,34 м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Создание условий для строительства нового жилья и объектов инфраструктуры, обеспечение бесперебойного движения транспортных средств вдоль территории Восточного жилого района города Северодвинска, повышение инвестиционной привлекательности земельных участков, расположенных вдоль ул. Железнодорожной, обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в районе ул. Железнодорожной |  |  |  |  |  |  |

»;

10) строки 6–10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 
в г. Северодвинске Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 18.09.2023 № 04-01-04/40-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | От 21.08.2023 № 29-1-1-2-048950-2023 |  |  |  |  |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 719,079 млн рублей – предполагаемая стоимость объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2021–2023 годы |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2022 | 2023 |
|  |  | Всего | 719,1 | 0 | 36,1 | 683,0 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 660,6 | 0 | 27 | 633,6 |
|  |  | местный бюджет | 58,5 | 0 | 9,1 | 49,4 |

»;

11) строку 10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске» изложить в следующей редакции:

«

| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наиме-нование | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023–2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 306,1 | 1,2 | 0 | 0 | 304,9 |
|  |  | федераль-ный* | 291,9 |  |  |  | 291,9 |
|  |  | областной * | 5,7 |  |  |  | 5,7 |
|  |  | местный | 8,5 | 1,2 | 0 | 0 | 7,3 |

»;

12) строки 8–10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 275,913 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2016–2028 годы |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наиме-нование | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023–2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 277,1 | 1,2 | 0 | 5,5 | 270,4 |
|  |  | федераль-ный бюджет* | 265 |  |  |  | 265 |
|  |  | областной бюджет* | 5,1 |  |  |  | 5,1 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 1,2 | 0 | 5,5 | 0,3 |

»;

13) строку 10 паспорта инвестиционного проекта «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы)» изложить 
в следующей редакции:

«

| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | млн рублей | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023–2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 424,6 |  |  | 140,4 | 284,2 |
|  |  | федераль-ный бюджет* | 408,3 |  |  | 129,8 | 278,5 |
|  |  | областной бюджет* | 7,9 |  |  | 2,5 | 5,4 |
|  |  | местный бюджет | 8,4 |  |  | 8,1 | 0,3 |

»;

14) строки 8–10 паспорта инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 395,978 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2021–2028 годы |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023–2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего* | 396,0 |  |  | 115,1 | 280,9 |
|  |  | федераль-ный бюджет* | 388,1 |  |  | 112,8 | 275,3 |
|  |  | областной бюджет* | 7,5 |  |  | 2,2 | 5,3 |
|  |  | местный бюджет | 0,4 |  |  | 0,1 | 0,3 |

»;

15) паспорт инвестиционного проекта «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)» изложить 
в следующей редакции:

«15. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» 
в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск»; АО «ПО «Севмаш»; Правительство Архангельской области; Правительство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Строительство бассейна планируется осуществить путем заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. Получено положительное заключение технологического ценового аудита обоснования инвестиций от 07.09.2023. Плавательный бассейн по функциональному назначению является объектом спорта категории «B» — для проведения межрегиональных спортивных и физкультурных мероприятий, а также спортивных и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации, специализированный, соответствующий требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | спортивного плавания. В составе объекта запроектированы: основная зона — зал ванны бассейна (включая обходные дорожки) и вспомогательная зона в составе раздевальных, зоны зрителей, зоны медицинского контроля и обслуживания, зоны водоподготовки, зоны подготовительных занятий, помещений администрации, служебно-бытовых и технических помещений. Параметры основных и вспомогательных зон бассейна установлены согласно правилам (регламентам) спортивных федераций по водным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение числа объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта | 2 062 млн рублей в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | Всего | 2 062,0 |  | 1,5 |  |  |  | 2060,5 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 505,5 |  |  |  |  |  | 505,5 |
|  |  | областной бюджет | 50,5 |  |  |  |  |  | 50,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 506,0 |  | 1,5 |  |  |  | 1 504,5 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и привлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |

»;

16) в паспорте инвестиционного проекта «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»:

строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2022–2024 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наиме-нование | Всего | Факт на 01.01.2023 | 2023 | 2024 |
|  |  | Всего* | 583,3 | 1,0 | 327,5 | 254,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 266,2 |  | 266,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 317,1 | 1,0 | 61,3 | 254,8 |

»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«* – объем финансирования отражен с учетом уведомлений 
о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета.»;

17) паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция фундамента 
и капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» исключить.