Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2

за 1 квартал 2022 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 85» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» (далее – Инвестор):

04.03.2022 заключен договор аренды земельного участка от 04.03.2022 № 12 956 002 по земельному участку с кадастровым номером  29:28:103075:18, дата государственной регистрации договора 11.04.2022.

31.03.2022 в Администрацию Северодвинска направлен проект планировки и межевания территории градостроительного квартала 085, линейных объектов: автомобильной дороги по ул. Крымской и автомобильной дороги от ул. Крымской до б-ра Строителей (проходящей по северо-западной границе градостроительного квартала 085) для рассмотрения, согласования и утверждения.

06.05.2022