Таблица 2

Информация

о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения

на территории муниципального образования «Северодвинск»

за I полугодие 2022 года

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя цели, задачи на отчётную дату |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Фактическое (оценка) |
| Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» | процент | 36,15 | 32,37 |
| Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | процент | 30,27 | 25,20 |
| Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» | процент | 99,8 | 99,8 |
| Показатель 4 «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» | процент | 96,0 | 21,2 |
| Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | процент | 16,23 | 16,19 |
| Показатель 6 «Индекс качества городской среды» | процент | 213 | 185 |
| Показатель 7 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск» | процент | 16,8 | 11,2 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» |
| Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска» |
| Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов» | процент | 2,07 | 2,07 |
| Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» | процент | 27,42 | 26,25 |
| Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» |
| Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений, (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта» | процент | 27,8 | 1,85 |
| Показатель 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций» | процент | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы муниципальных инженерных сетей» |
| Задача 1 «Обеспечение эксплуатации муниципальных инженерных сетей и сооружений на них» |
| Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» | процент | 97,1 | 97,0 |
| Показатель 3 «Доля муниципальных сетей электроснабжения, на которых выполнен ремонт в общем объеме муниципальных сетей электроснабжения» | процент | 16,7 | 0,0 |
| Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» |
| Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта» | процент | 58,27 | 59,24 |
| Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» | процент | 1,66 | 1,80 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 1 «Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |
| Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне» | км | 193,0 | 193,0 |
| Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» | процент | 68,4 | 68,4 |
| Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске» | процент | 5,25 | 3,69 |
| Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» |
| Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта» | процент | 76,88 | 76,88 |
| Показатель 3 «Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта» | процент | 43,3 | 43,3 |
| Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» |
| Показатель 1 «Количество учтенных ДТП» | единица | 197 | 41 |
| Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» | единица | 2,1 | 3,3 |
| Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» | единица | 5 | 4 |
| Показатель 4 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа» | единица | 100 | 100 |
| Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа» | процент | 69,5 | 60,0 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» |
| Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием» | кв. м | 3 258 163 | 3 258 163 |
| Показатель 3 «Доля отремонтированной площади объектов благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей ремонта» | процент | 2,0 | 2,0 |
| Показатель 4 «Доля отремонтированных объектов благоустройства относительного общего количества объектов благоустройства, требующих ремонта» | процент | 20,0 | 20,0 |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |
| Показатель 1 «Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками» | процент | 18,1 | 18,1 |
| Показатель 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками» | процент | 78,4 | 78,4 |
| Показатель 4 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | процент | 64,7 | 47,1 |
| Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Показатель 1 «Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г.Северодвинска» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2 «Площадь территории города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния» | га | 119 349 | 119349 |
| Показатель 3 «Доля отремонтированных МТК от общего количества МТК» | процент | 6,25 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» |
| Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» |
| Показатель 1 «Доля протяженности узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатацией железнодорожных переездов» | процент | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту» | процент | 12,65 | 0,0 |
| Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потребностей населения посёлка Белое Озеро в части транспортной доступности потребностей населения посёлка Белое Озеро в части транспортной доступности» | Соот-ношение | 50,3 | 13,3 |

| Председатель Комитета ЖКХ, ТиС | С.Н. Спирин |
| --- | --- |

Кузнецова Ольга Владимировна

58-71-95