Утверждена

решением Муниципального Совета

от 23.03.2006 № 15

Муниципальная целевая Программа

«Озеленение городских улиц на 2006-2010 годы»

Паспорт

| # Наименование # Программы | Муниципальная целевая Программа «Озеленение городских улиц на 2006-2010 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | 23 марта 2006 года |
| Инициатор Программы | Муниципальный Совет (основание - постановление Муниципального Совета от 26.05.2005 № 19), Администрация Северодвинска (основание - распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2005 № 294р) |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| Координатор Программы | Администрация Северодвинска |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является: улучшение архитектурно-художественного облика города, обеспечение безопасности движения и пребывания населения на улицах города. Основные задачи Программы: - проведение комплексного обследования и инвентаризации объектов озеленения городских улиц; - повышение уровня озеленения и благоустройства защитных зон улиц города; - максимально возможное снижение экологического загрязнения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2006 - 2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - разработка проекта «Озеленение городских улиц»; - капитальный ремонт зеленых насаждений; - реконструкция зеленых насаждений; - посадка зеленых насаждений |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Структурные подразделения Администрации Северодвинска: - Комитет ЖКХ, ТиС; - Управление экономики; - УЗГиА; - Финансовое управление; - подрядные организации, выполняющие работы, предусмотренные Программой |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования – 44607,7 тыс. руб. В том числе за счет средств местного бюджета – 42507,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит: - эффективно решать вопросы озеленения и благоустройства территорий, прилегающих к городским дорогам; - улучшить экологическую обстановку и архитектурно-художественный облик города. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Северодвинска, Постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству. Ежегодно Комитет ЖКХ, ТиС представляет информацию о выполнении Программы Мэру Северодвинска и Муниципальному Совету. |

# 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

# 1.1. 	По состоянию на 01.01.2006 года муниципальным образованием «Северодвинск» содержится более 151,7 км автодорог (1387,53 тыс. кв. м), все они имеют зеленые насаждения, отделяющие проезжую часть дороги от тротуаров. Общая площадь зеленых насаждений вдоль автодорог составляет 1170100 кв.м., сюда входит площадь газонов и наличие деревьев (в основном тополь) – 61000 шт., кустарника – 263600 шт.

# Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые-семидесятые годы со строительством дорог, жилых микрорайонов.

1994 – 1999 годах в связи с приёмом в муниципальную собственность дорог, жилья, объектов благоустройства и озеленения от предприятий ВПК, УС-19 и др., увеличилась площадь обслуживаемых зелёных насаждений вдоль автомобильных дорог. Недостаточность средств, выделяемых на содержание объектов озеленения, не позволяет выполнять работы по уходу за зелёными насаждениями в полном объёме на протяжении многих лет. Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожно-тропиночной сети, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зелёные насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. С течением времени в насаждениях происходят и накапливаются изменения такого рода, которые невозможно устранить только мероприятиями по уходу. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений выполняются ремонтные работы.

Работы, которые проводятся постоянно в сравнительно небольших объемах на небольших площадях, относятся к текущему ремонту объектов озеленения.

Работы по восстановлению газона на больших площадях, замене значительного количества деревьев и кустарников, погибших по различным причинам, восстановлению дорожек, относятся к капитальному ремонту.

В настоящее время состояние зелёных насаждений на городских улицах следующее:

- газоны: изреживание, повреждение и частичное уничтожение травостоя, требуется значительный капитальный ремонт (более 80 %);

- деревья в полосе газона на улицах города: старовозрастные посадки, распадающиеся и отмирающие насаждения, корневая система угнетена, повсеместно порослевые побеги, тополиный пух, опасно наклонившиеся деревья, требуется реконструкция, омоложение (около 50%);

- кустарники: наименьший прирост, нарушения целостности посадок, требуется капитальный ремонт  (более 30 %).

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений.

Капитальный ремонт объектов озеленения включает в себя следующий комплекс работ: закладка газонов, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников в существующие газонные покрытия, реконструкция и формирование зеленых насаждений, ремонт, восстановление живых изгородей, газонных покрытий. Исходя из максимально возможного срока эксплуатации газонных покрытий – 8 лет, ежегодно необходимо проводить капитальный ремонт 146,3 тыс. кв. м газонов. Омолаживание быстрорастущих деревьев (тополь) рекомендуется производить раз в 4 года, ежегодно необходимо проводить омолаживающую обрезку 7625 штук деревьев. Реконструкции подлежат практически половина всех имеющихся деревьев.

Одновременно с работами по капитальному ремонту существующих зелёных насаждений городских улиц требуется проводить новые посадки деревьев, кустарника, выполнять устройство газонов вдоль улиц в новых кварталах.

Недостаточность средств, выделяемых на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зеленых насаждений городских улиц, привела в целом к их неудовлетворительному состоянию.

За период 2002 – 2005 г.г. капитальный ремонт объектов озеленения выполнен по следующим видам работ:

| Наименование вида работ |  | Нормативная потребность тыс.руб./год (в ценах 2005г.) | Фактическое выполнение тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| Омолаживание деревьев | 5868,1 |  | 41,0 | 149,00 | 283,4,0 | 190,0 |
| Обрезка кустарника | 1238,5 |  | 28,0 | - | - | - |
| Ремонт газонов | 13299,75 |  | - | - | - | - |
| Проектные работы | 408,1 |  | - | - | 254,8 | - |
| Благоустройство особо охраняемой территории Сосновый бор | - |  | - | - | - | 396,0 |
| Итого: | 20814,45 |  | 69,0 | 149,0 | 538,2 | 586,0 |

Плохое состояние озеленения городских улиц объясняется следующими причинами:

1.	Значительный рост интенсивности движения и увеличение транспортного потока по улицам города.

2.	Природно-климатические условия.

3	Полный комплекс работ по уходу, содержанию объектов озеленения вдоль дорог, а также содержанию газонов (ликвидация поросли деревьев, скашивание травы, срезка лишнего грунта, подсыпка и планировка и др.) не проводится.

4.	Проектно-сметные работы на капитальный ремонт объектов озеленения не выполняются. Нет возможности привлекать специализированные организации для проведения этих работ.

5.	Значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих в газонах, приводит к частым авариям, разрытиям, плановым капитальным ремонтам коммуникаций, и как следствие, влечет за собой ликвидацию газонных покрытий. Новые посадки требуют дополнительных мероприятий до периода полного восстановления зеленых насаждений.

Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, невозможность комплексного решения данной проблемы без поддержки местного и областного бюджетов и контроля со стороны Администрации Северодвинска и Муниципального Совета.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью программы является: улучшение архитектурно-художественного облика города, обеспечение безопасности движения пешеходов и пребывания населения на улицах города.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

# провести комплексное обследование и инвентаризацию объектов озеленения городских улиц в 2007 году;

# провести конкурс на разработку проекта «Озеленение городских улиц» в 2008 году;

# поэтапно до 2010 года начать комплекс работ по озеленению городских улиц в рамках реализации проекта «Озеленение городских улиц» и продолжить в последующие периоды.

Программа рассчитана на 2006-2010 годы.

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

# Финансирование мероприятий Программы  осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования составляет 44607,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 42507,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2100,0 тыс.руб.

Распределение объемов

финансирования Программы по источникам и годам

|  | Всего тыс. руб. 2006-2010г.г. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Местный бюджет | 42507,7 | 6250,0 | 10382,8 | 9111,6 | 8040,0 | 8723,3 |
| Областной бюджет | 2100,0 | 1000,0 | 500,0 | 600,0 |  | - |
| Общий объем средств | 44607,7 | 7250,0 | 10882,8 | 9711,6 | 8040,0 | 8723,3 |

Объемы финансирования за счет средств местного и областного бюджетов подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и выделенных бюджетных ассигнований из областного бюджета.

4. Механизм реализации Программы

Реализация программы обеспечивается Администрацией Северодвинска. Администрация Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подготовки и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Ответственные за выполнение конкретных мероприятий разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного и областного бюджетов для формирования финансирования Программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости заказчик вносит предложения Муниципальному Совету Северодвинска о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

5.	Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ее исполнением осуществляется в установленном порядке в соответствии с Положением о муниципальных целевых программах муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Муниципального Совета от 29 сентября № 37.

Управление Программой осуществляет Заказчик Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Северодвинска и постоянной депутатской комиссией по городскому хозяйству.

Контроль за реализацией программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед Администрацией Северодвинска о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

6.Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы

Основными оценочными показателями являются отчетные данные о выделении средств из местного бюджета фактически выполненных работах по озеленению территорий городских улиц.

Предполагается, что реализация Программы к 2010 году будет способствовать функционально полноценной системе озеленения городских улиц, улучшению экологической обстановки и архитектурно-художественного облика города, обеспечению создания комфортной среды и безопасности для движения и пребывания населения на городских улицах.

7. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по выполнению работ по озеленению городских улиц приведен в Приложении к Программе.

Организация исполнения мероприятий по выполнению работ по озеленению территорий городских улиц Программы предусматривает ежегодную подготовку муниципальных контрактов, соглашений в соответствии с действующим законодательством,

заключаемых с исполнителями программных мероприятий.

Приложение

к Муниципальной целевой программе

«Озеленение городских улиц на 2006-2010 годы»

утвержденной решением Муниципального Совета

от «____»______________2006г. №__________

7. Перечень мероприятий Программы

«Озеленение городских улиц на 2006-2010год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  | Финансовые затраты, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2006 | 2007 |  | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |
| 1. | Комплексное обследование, инвентаризация объектов озеленения городских улиц (тыс. руб.) | Комитет ЖКХ, ТиС, УЗГиА | Средства местного бюджета | 3360,0 |  |  | 3360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта «Озеленение городских улиц» (тыс. руб.) | Комитет ЖКХ, ТиС, УЗГиА | Средства местного бюджета | 2121,1 |  |  |  |  | 2121,1 |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция зеленых насаждений (тыс. руб.) | Комитет ЖКХ, ТиС, УЗГиА | Средства местного бюджета | 7500,0 |  |  |  |  |  | 3500,0 |  | 4000,0 |  |
| 4. | Посадка деревьев, кустарника в квартала 78,79,80,81,82,83,84, 85,94,95,96,97,98,151,152,153,154,155,162,167 (штук тыс. руб.) | Комитет ЖКХ, ТиС | Средства местного бюджета | 8520,7 |  |  | 1170 1904,0 |  | 1180 2058,2 | 1180 2202,2 |  | 1180 2356,3 |  |
| 5. | Реализация проекта «Благоустройство особо охраняемой территории Сосновый бор» (тыс.руб.) | Комитет ЖКХ, ТиС, УЗГиА | Средства областного бюджета Средства местного бюджета | 2100,0 2500,0 | 1000,0 2000,0 |  | 500,0 500,0 |  | 600,0 - | - - |  | - - |  |
| 6. | Ликвидация аварийных (сухостойных) деревьев штук тыс.руб | Комитет ЖКХ, ТиС | Средства местного бюджета | 1821,8 | 150 300,0 |  | 150 336,9 |  | 150 368,9 | 150 394,4 |  | 150 421,6 |  |
| 7. | Омолаживающая обрезка деревьев (штук тыс.руб.) всего: -ул.Ломоносова (от ул.Труда до ул.Гагарина); -ул.Ломоносова (от ул.Гагарина до ул. Полярной); -ул.Ломоносова (от ул. Полярной до ул. Железнодорожной); -ул.Логинова -ул.Мира (от ул.Логинова до ул.Макаренко - зеленая зона); -ул.Советская (от пр. Ленина до ул.Железнодорожной); -ул.Советская (от пр. Ленина до ул.Гагарина); -уд. Торцева (от ул. Ж/дорожной до ул. Профсоюзной); -ул.Торцева (от ул. Профсоюзной до ул. Гагарина); -ул.К.Маркса (от ул.Гагарина до пр. Труда); -ул.К.Маркса (от пр.Труда до Б.Строителей) | Комитет ЖКХ, ТиС | Средства местного бюджета | 5483 6516,10 | 2460 2650,0 836 900,0 176 190,0 798 860,0 650 700,0 |  | 1156 1363,9 950 1123,9 206 240,0 |  | 807 1018,4 807 1018,4 | 490 663,4 190 260,0 300 403,4 |  | 570 820,4 370 530,0 200 290,4 |  |
| 8. | Капитальный ремонт газонных покрытий ( кв. м. тыс.руб.) всего: в том числе: -ул.Ломоносова (от пр.Труда до ул.Орджоникидзе); -ул.Ломоносова (от ул. Орджоникидзе до пр. Морского): -ул.Ломоносова (от пр.Морского до Б.Строителей); -ул.Советская (от ул.Железнодорожной до ул. ул.Пионерской); -ул.Советская (от ул. Пионерской до ул. Профсоюзной); -ул.К.Маркса (от пр. Труда до ул.Орджоникидзе) -ул. К.Маркса (от ул. Орджоникидзе до Бульвара Строителей) | Комитет ЖКХ, ТиС | Средства местного бюджета | 27770 10168,0 | 4500 1300,0 4500 1300,0 |  | 8200 2918,0 8200 2918,0 |  | 9320 3545,0 3500 1331,0 4140 1575,0 1680 639,0 | 3150 1280,0 3150 1280,0 |  | 2600 1125,0 2600 1125,0 |  |
| 9. | Итого по Программе: |  |  | 44607,7 | 7250,0 |  | 10882,8 |  | 9711,6 | 8040,0 |  | 8723,3 |  |