Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3

за 4 квартал 2023 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Жилой комплекс «Квартал мечты» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» (далее – Инвестор):

15.11.2023 Инвестором в Администрацию Северодвинска предоставлен проект фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

09.02.2024